网上竞价采购

竞 价 文 件

| 项目编号 | : | YX-20251205-06 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | ： | 阳阳、阳茂高速公路2025至2028年气象监测预警服务项目站点建设 |
| 采购人 | ： | 阳江市气象保障技术研究中心 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信招标有限公司 |

A 商务要求

- 一、供应商资格要求：

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格文件声明函》，格式见附件。

2.本项目不接受联合体投标。

二、投标报价要求：项目预算人民币：390000.00元。报价包括：完成工程的全部施工内容，所发生的一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。

三、合同签订要求：采购合同由成交供应商凭《成交通知书》与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起20个日历日内。

四、完工期：自项目启动，施工单位进场施工后30个日历天内完成。(超出该完工期将作为无效投标处理）

五、服务地点：采购人指定地点。

六、付款方式：

1.支付比例30%，项目签订合同后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；

2.支付比例40%，当工程完成进度达到项目总量70%，经采购人确认后，于10个工作日内支付至合同金额70%的工程款；

3.支付比例30%，在工程竣工验收合格后10个工作日内付至合同金额100%。

七、质量期：工程质量保修期为1年，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起；在工程保修期内，成交人应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、保修期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。

八、售后服务要求：

1.属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

B技术要求

一、工程概况

本工程名称为阳阳、阳茂高速公路2025至2028年气象监测预警服务项目站点建设，主要工作为阳阳、阳茂高速公路建设交通气象站，拟建设地点：阳阳高速鹅步岭隧道、平冈收费站，阳茂高速蒲牌收费站、电白区沙垌收费站。建设单位是阳江市气象保障技术研究中心。

二、工程内容

工程的内容包括但不限于以下内容（单个站）：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 场地平整 | 项 | 1 |
| 2 | 定制6m标准风塔 | 定制6m标准风塔 | 基 | 1 |
| 3 | 风塔吊装/拼装 | 风塔吊装/拼装 | 项 | 1 |
| 4 | 定制风塔基础 | 混凝土基础2*2*1.0米（人工搅拌、基坑开挖） | 立方 | 4 |
| 5 | 基础模版 | 模版 | 平方 | 12.8 |
| 6 | 防雷接地装置 | 防雷接地装置 | 项 | 1 |
| 7 | 场地清理 | 场地清理、余泥外运 | 项 | 1 |
| 8 | 气象设备安装 | 气象4要素设备安装 | 套 | 1 |
| 9 | 气象设备 | 气象4要素设备(雨量、气温、风向、风速) | 套 | 1 |

报价文件格式

报价资料

项目名称：

报价供应商名称（公章）：

报价供应地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：

日期：

- （一） 资格文件声明函

致（采购代理机构）                   ：

关于贵公司   年   月    日发布               （项目编号：     ）的竞价公告，本单位愿意参加报价，并声明：

- 一、本单位具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

- 1.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.本单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5.法律、行政法规规定的其他条件。

本单位承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

报价供应商名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：

（二）报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价金额（元） | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳阳、阳茂高速公路2025至2028年气象监测预警服务项目站点建设 | 一项 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- （三）分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

格式自拟

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- （四）营业执照

- 附件：

（五）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （六）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信招标有限公司组织的（项目名称：                      ）的报价活动。代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

报价供应商名称：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

（七）声明函

致广东业信招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ），我方郑重承诺：

参加本次采购活动三年内，没有被行政主管部门公开通报记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：

（八）其他资料

一、...

二、...

.

报价供应商名称（单位盖公章）：

日期：