公开招标

招  标  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-20230628 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 阳江农村商业银行股份有限公司监理供应商入库采购项目 |
| 招标人 | ： | 阳江农村商业银行股份有限公司 |
| 招标代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司 |

二○二三年六月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标代理机构恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求缴纳，招标代理服务费存入招标文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 采购项目内容	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分 投标人须知	17

投标人须知前附表	17

Ａ说明	18

1 适用范围和资金来源	18

2 定义	18

3 合格的投标人	18

4 投标费用	18

Ｂ招标文件说明	19

5 招标文件的构成	19

6 招标文件的澄清、修改	19

Ｃ投标文件的编制	20

7 要求	20

8 投标语言及计量单位	20

9 投标文件的构成	20

10 投标文件格式	20

11 资格证明文件	20

12 货物和服务的证明文件	21

13 投标报价与投标货币	21

14 投标保证金	21

15 投标有效期	22

16 投标文件的签署及规定	22

Ｄ投标文件的递交	23

17 投标文件的密封和标记	23

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间	23

19 迟交的投标文件	23

20 投标文件的修改和撤回	23

Ｅ开标和评标	24

21 开标	24

22 评标委员会	24

23 对投标文件的初审和响应性的确定	24

24 投标报价的审核	25

25 询标及投标文件的澄清	25

26 评标原则	25

27 评标标准和办法	25

28 评标注意事项	26

29 接受和拒绝投标的权利	26

30 发布中标结果公告和发放中标通知书	26

31 投标人对中标结果的质疑、投诉	26

Ｆ  授予合同	27

32 合同授予标准	27

33 签订合同	27

G、评标细则	28

第四部分  采购项目合同（参考范本）	32

第五部分投标文件格式	43

资格审查封面格式	43

第一章 自查表	45

资格性自查表	45

（一）资格审查文件要求提交的有效证明文件	46

（二）无重大违法记录声明函	47

第二章 投标文件商务及技术部分	48

商务及技术封面格式	48

符合性自查表	50

评审项目投标资料表	51

（一）法定代表人（负责人）证明书	52

（二）法定代表人（负责人）授权书	53

附件一：投标函	54

附件二：开标一览表	55

附件三：商务条款偏离一览表	56

附件四：技术条款偏离一览表	57

附件五：同类业绩一览表	60

附件六：中标服务费承诺	61

附件七：投标人提交的其它商务和技术资料	62

其 他 格 式	63

- 第一部分 投标邀请函

广东业信采购招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受阳江农村商业银行股份有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就阳江农村商业银行股份有限公司监理供应商入库采购项目进行公开招标(项目编号:YXCG-20230628)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目名称：阳江农村商业银行股份有限公司监理供应商入库采购项目

- 项目编号：YXCG-20230628

- 数  量：一项

- 服务期：合同签订后3年。（少于该服务期限将作为无效投标处理）。

- 中标供应商数量：择优选取3家供应商入围，1家供应商替补。（替补供应商不足不影响中标结果）

- 项目招标方式：公开招标

二、投标人资格要求为：

1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2.投标人须具有有效的工程监理专业甲级资质；

3.近3年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）具有不少于2个金融机构工程项目监理服务业绩经验；

4.投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年（自投标之日起往前顺推）在经营活动中没有重大违法及行政处罚记录。（提供《承诺函》，格式自拟）

5.单位负责人为同一人、彼此存在投资与被投资、控股、管理关系的、或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不被接受作为同时参与本项目的投标人。（提供《承诺函》，格式自拟）

6.本项目不接受联合体投标；

7.投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、招标文件的公示

1．招标文件公示时间及下载：2023年7月7日至2023年7月14日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为采购

文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权代理人身份证复印件，并与招标代理机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，招标人或招标代理机构可不予作答。

- 购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.购买招标文件时间：2023年7月7日至2023年7月14日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买招标文件地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼205室。

3.招标文件售价：招标文件每套人民币300元，售后不退。

4.招标文件获取方式：现场发售。

5.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权代理人身份证复印件、营业执照副本复印件和相关资质证书复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以招标代理机构或招标人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2023年7月28日14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2023年7月28日15:00(北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼开标室。

六、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式

1．招标人联系方式：

名称：阳江农村商业银行股份有限公司

地址：阳江市江城区金山路3号美仑广场2幢、3幢1-2层、5幢1-3号铺、5-9号铺、201号铺

联系人：李经理

联系电话：0662-3100088

2．招标代理机构联系方式：

名    称：广东业信采购招标有限公司

地    址：阳江市江城区猫山四街33号A座2楼

联 系 人：冯先生

联系电话：0662-3167266

传    真：0662-2669666

网    址：http://www.yjcg.cc

广东业信采购招标有限公司

2023年7月7日

- 第二部分 采购项目内容

- A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 2 | 服务期 | 详见第一部份《投标邀请函》。 |  |
| 3 | 合同签订要求 | 采购合同由中标人凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 4 | 服务地点 | 招标人指定地点。 |  |
| 5 | 监理服务费用及付款方式 | 1.具体工程项目监理服务费用：由招标人与监理单位根据具体的委托项目进行协商确定。 2.付款方式：银行转账。监理公司完成单个委托项目后由招标人向其付费，付费方式由双方另行约定，须向招标人出具合法有效完整的完税增值税专用发票及凭证资料后进行支付结算。 |  |
| 6 | 准入及退出机制 | 服务期间，招标人将根据基建工程管理实施细则等相关制度规定，对承接监理服务项目的入库公司进行综合评分考核，考核内容包括服务效率、服务态度、技术水平、服务质量等，考核不通过的将解除合作协议，解除合作协议的2年内不再列入准入名单。如入库公司数量减少，招标人可邀请替补公司入库或通过招标方式重新选取其他较优者作为替换机构。同意替补入库的，须按原招标文件、投标承诺与招标人签订合同，合同期限为自替补入库合同生效之日至本项目合同期满之日。 |  |
| 7 | 入库后监理公司的选用 | 1.招标人可根据具体工程项目特征及需求，通过采取低价优先（询价）、循环派单、综合评价等一种或多种方式，从入库公司中确定具体工程项目监理服务实施单位。 2.具体实施单位原则上优先选择入库公司，但招标人可保留根据工程项目实际情况，综合考虑其服务能力、价格水平、业绩等相关指标，择优使用入库公司以外的供应商提供服务的权利。 3．特别说明：本项目招标人对入库监理公司获得的项目数量及金额不作任何承诺或保证。即招标人不保证有足够的拟派任务以满足所有入库监理公司获得均等的项目承包机会。投标人在投标前对此应有足够的风险认识，一经投标，即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。 |  |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |  |
| 9 | 中标服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2015]299号文的规定，招标代理服务费实行市场调节价。中标供应商分别在领取《中标通知书》前应一次性交纳招标代理服务费贰仟伍佰元整（¥2500.00元）。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司 |
|  |  | 账 号 | 44547801040002249 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行 |

- B  技术要求

一、具体服务要求

（一）总体要求

1.为保证各建设任务“按期、保质、高效、节约”的完成，现依据相关规定聘请3家监理单位准入，在启动、实施、验收、运维各个阶段对招标人委派的项目整体进行全方面的监督管理，借助监理单位丰富的工程项目管理和专业技术经验，对各建设项目实施全面的、按技术线条的监督管理，通过在工程实施的全过程中对原材料、软硬件设施进行监管、对施工进度进行控制和对施工质量进行管理，保证项目建设各部分、各环节和各个子系统的质量符合相关技术要求和国家规范，保证项目工作规范开展，从而确保项目高质量、按计划完成，高效提供运维服务。

2.监理单位需针对具体的项目提供监理服务，包括但不限于工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、合同管理、文档管理、数据安全管理、知识产权管理、保密管理、文明施工及安全生产管理、项目会议组织和项目协调工作等。

3.服务总体要求：监理单位必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公，做好工程和项目进度和质量控制管理，协助单位完成工程任务并提供项目管理和技术咨询服务。

4.服务方式要求：以现场监理为主方式进行，监理单位应委派监理工程师按招标人要求负责整个项目全过程监理工作。

（二）监理职责

1.监理定位

（1）监理是在业主授权范围内，为启动阶段、实施阶段、验收阶段和运维阶段提供全过程监理的服务机构。

（2）监理应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则，是独立的第三方。

（3）监理对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设质量、验收标准、实施方案等。

（4）监理负责对项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合建设单位的要求。

（5）制订公开、透明的监理工作流程，对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。

（6）监理单位应对现场监理工程师及相关工作人员行使有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任，工程监理单位应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。

（7）监理、建设单位以及承包人的项目管理人员共同组成监控中心升级及运维项目管理小组，一起对监控中心升级及运维项目招标实施活动中的各项工作任务进行计划、落实、监督与控制，以使项目能够实现或超过建设单位的需求和期望。

2.监理职责

（1）监理单位指被招标人委派为项目提供监理服务的中标单位，是项目监理工作的责任主体。

（2）监理独立开展项目管理工作，对项目负责，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督各子项目承包人严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制工程变更，管理项目文档和资料等。

（3）负责制订项目整体的监理工作计划，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现建设单位、承包人各方合理、合法的要求。工程监理单位的监理工作计划和监理实施细则需经建设单位审批方可执行。

（4）坚持公正、公开、公平的监理原则，在国家法律法规、行业标准、技术标准、项目合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。

（5）对国家法律、法规、行业标准、技术标准在项目中的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设子项目的项目计划、采购计划、安装实施方案等。

（6）制定项目建设总体监理计划，制定各子项的监理计划，提交建设单位审批。

（7）监理负责对子项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合建设单位的要求。

（8）建立完整的项目建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。

（9）建立现场管理控制流程，编制各子项的现场测试方案和表格模板。

（三）监理服务内容

监理单位必须至少完成以下服务：

1)协助开展项目方案的深化设计，到前端点位进行现场勘察；

2)督促双方做好施工前的准备工作；

3)对建设全过程实现施工工程监理；

4)对其核心工程实施重点监理；

5)对项目承建方提供的材料、设备性能指标及产品厂家供货证明函等进行严格审核，列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品需审核CCC认证函和产品外部加施的认证标志；

6)对承建方负责采购的设备、材料按合同规定的标准进行检验验收；

7)工程施工前，对其施工方案进行审核；施工中，对其工程质量进行跟踪控制；完工后，对其工程质量进行检测并提交质量报告；

8)对项目的资金使用情况进行监控，严格控制项目变更部分的成本；

9)对根据实际情况，确需变更原设计方案的，提出审查意见，获批准后，监督执行；

10)审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交；

11)根据业主方对需求的改变，能够结合工程合理地提出更改方案，并实现与承建方的良好沟通；

12)检查、督促施工工程进度；

13)组织、督促、检查本项目工程的总体竣工验收；

14)监督检查项目承建方对培训和售后服务工作的承诺、措施与落实；

15)整理和检查全部文档；

16)项目运维期的质保维护过程跟踪、运维服务考核等运维监理工作。

（四）项目建设期监理工作要求

1）监理单位应依照相关标准以及招标人制定的各项需求，以招标人的项目利益为目标，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法等相关原则，为招标人提供监理服务。

2）监理单位应对招标人委派的建设项目提供从合同签订之日起至项目全部通过最终验收之日止的全过程监理服务，监理单位应在合同签订之日起10个工作日内根据建设任务分别提交完整的监理方案。按具体的监理内容又可分为：工程质量控制、工程进度控制、工程投资的控制、合同的管理、文档的管理、数据安全的管理、知识产权的管理、保密管理和文明施工与安全生产管理等。

3）具体监理任务的主要工作包括但不限于以下内容，描述如下：

1.质量控制

（1）深化设计的质量控制

1）协助用户审查和确认中标人的深化设计方案；

2）审查和确认中标人的总体技术方案，并提交相应审核报告；

3）审查和确认中标人的组织实施方案；

4）审查和确认中标人的工程质量保证计划及质量控制体系；

5）审查和确认中标人的测试计划；

6）审查和确认中标人的工程进度计划；

7）确定项目质量控制的关键节点。

（2）工程实施的质量控制

1）监督集成商执行项目实施质量计划；

2）督促、检查集成商严格按工程承建合同、国家工程技术标准、施工规范进行项目实施；

3）检查工程采用的主要设备及关键材料是否符合工程量清单或标书所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格核查主要设备、材料的原产地证明、出厂合格证明；

4）在项目实施现场对实施情况进行旁站、巡视等监理工作，对工程质量情况进行跟踪；

5）及时发现项目实施中的质量问题并提出专项监理报告；

6）审核提交的工程实施进度月表，控制工程总进度；

7）核查项目实施过程中的主要部位环节，督促进行隐蔽工程的随工复查验收、分项工程验收和工程竣工初步验收，并对此给出书面意见；

8）核定工程分阶段完成情况，审核集成商进度报表及付款申请，签发工程付款凭证。

（3）技术培训的质量控制

1）审核确认中标人的培训计划；

2）监督中标人实施培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）审核确认中标人的培训总结报告。

2.进度控制

1）审核中标人的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对工程实施进度进行实时跟踪，并要求中标人对进度计划进行动态调整，以确保工程的阶段和总体进度目标的实现；

3）组织召开进度协调会议，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要；

4）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促中标人尽快采取措施。

3.投资控制

1）通过对工程实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助用户做好工程支付预算的流量表，及时向用户提供项目质量和工程进度审核结果，以使付款进度能够与工程质量和工程进度结合起来。

4.合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保中标人按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

4）对工程暂停、复工等事宜进行审核确认；

5）根据合同约定，审核中标人提交的付款申请，签发付款凭证。

5.文档管理

1）协助用户做好档案的管理，包括项目文件材料的收集、整理和归档等；

2）做好项目建设监理日志、周报、工作简报及项目大事记；

3）做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；

4）管理好实施期间各类技术文件、合同、协议等；

5）做好各阶段的监理文档（监理规划、监理工作实施细则、专题监理报告、验收监理报告及监理工作总结报告等），并按时提交给用户；

6）组织阶段性项目总结；

7）督促、检查中标人及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作，并保管各中标人提交的技术文件；

8）各种文档的审查工作。

6.数据安全管理

协助用户对项目建设过程中所涉及的敏感数据和资料进行保护，防止被非授权使用。

7.知识产权管理

1）协助用户对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，防止被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在项目建设中出现违反知识产权的行为。

8.保密管理

1）对建设项目的设计方案、施工方案以及所有施工过程资料和信息负有保密责任，未经用户许可不能外泄。

2）中标人对履行本合同期间知悉的采购人秘密负有保密责任，且中标人的保密责任不因本项目合同的终止而终止。

3）中标人不得向任何第三方透露采购人工作人员的信息。

4）未经招标人同意，中标人服务人员不得擅自记录、复印、拍摄、摘抄、收藏招标人单位的任何文件资料和信息，不得随意翻阅与工作无关的文件和资料，严禁将招标人单位内部会议、谈话内容泄露给第三方。

5）严禁私自下载、拷贝招标人计算机内的信息资料，不得擅自携带招标人记载工作内容的硬盘、软盘和打印资料外出；严禁将工作中使用计算机储存的敏感内容、内部程序、口令、密码等泄露给无关人员。

6）在对外部门、单位交流中，不得泄露和发表涉及招标人工作秘密的技术文档和论文。

7）不得带领无关人员进入办公场所。

8）中标人工作人员如离开招标人工作岗位，不得泄露从招标人处所知悉的资料信息。

9.文明施工、安全生产管理

1）负责监督施工单位按照国家规定进行文明施工；

2）负责监督施工单位按照国家消防部门规定配备足够的消防设备；

3）负责检查和审核施工单位安全生产管理制度的完整性、可行性；

4）协助和督促施工单位根据施工现场情况和环境制定安全施工措施，建立安全生产保障体系；

5）负责监督施工过程中的用电、用火、用水安全及防盗、防破坏等措施的执行；

6）对高安全风险的施工项目或环节，必须要求施工单位指定周密的安全施工方案并经监理审核签字后，在监理的现场监督下方可实施；

7）负责监督、检查和管理施工现场环境，保障施工现场卫生、整洁、有序。

10.项目会议

为保证监理工作的开展和实施协调，监理单位可组织必要的会议来保证：

1）项目协调会；

2）项目现场会；

3）项目周例会；

4）项目专题研讨会；

5）项目问题通报会；

6）项目阶段及最终验收会。

监理单位还应积极参加以下会议：

1）项目专家论证评审会；

2）项目阶段工作总结会。

11.组织协调

1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

3）采用信息化手段，如信息化工程监理管理平台软件对项目进行监理，提高业主单位、承建单位、监理单位等项目各参与方的沟通效率。

(四)监理机构及人员要求

中标人应组建项目监理机构，该工程监理机构必须满足以下要求：

1）建立建设监理组，负责整个工程的全程监理工作。

2）实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

3）项目监理要求以现场监理服务为主要方式进行。

4）总监理工程师和监理工程师必须具备与接受委派的项目类似的工作经验。

5）在项目建设期派遣1名以上监理工程师提供现场服务, 在相应阶段安排足够的监理工程师到场开展工作。

（五）监理单位投入工具要求

针对建设项目，监理单位需提供必要的办公设备（电脑及办公软件、数码相机、资料文件柜）、办公汽车和检测设备。

（六）监理服务考核要求

委托人对监理开展相关工作实行严格的服务质量考核办法，对其工作质量进行评价考核监督。

（七）合同签订和安全保密协议要求

投标人承诺按照合同模板要求签订项目采购合同和保密协议。

- 第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标委员会 | 评标委员会根据政府采购相关法律法规组成，评审专家根据相关法律法规及法律程序，依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,专家数量共 5 名。 |  |  |
| 2 | 投标资料数量和封装要求 | 共提供4份投标资料，分别封装： | 1、资格审查文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | 2、商务及技术文件。（内含 1 正 4 副，独立装订成册。） |  |
|  |  |  | - 开标信封。（内含“开标一览表”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”。） |  |
|  |  |  | 4、投标文件电子版。（以光盘或U盘提供，内含PDF及可编辑的投标文件电子版1份，在封面上注明“公司名称-投标文件电子版”。） |  |
|  |  | 所有投标资料分别密封在不透明的外层封装中，封面需按招标文件封面格式要求标注并加盖公章。 |  |  |
|  |  | 每一密封封装上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，招标代理机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 |  |  |
| 3 | 其他说明 | 1.招标文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 2.招标文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 中国政府采购网 |  | http://www.ccgp.gov.cn/ |
|  |  | 广东业信采购招标有限公司网 |  | http://www.gdgpo.com.cn |
|  |  |  |  | http://www.yjcg.cc |

- Ａ说明

        - 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的招标人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3    本招标文件由招标代理机构负责解释。

        - 定义

2.1	“招标代理机构”系指组织本次招标的广东业信采购招标有限公司。

2.2		“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.3	“招标人”系指阳江农村商业银行股份有限公司，即项目采购用户方。

2.4	 “货物”系指投标人根据招标文件规定，须向招标人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

  - “服务”系指招标文件规定中标投标人须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定中标投标人应承担的其它义务。

  - “日”系指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

        - 合格的投标人

3.1		 国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

        - 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- Ｂ招标文件说明

        - 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2 	招标文件以中文编印。

        - 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

- Ｃ投标文件的编制

        - 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

        - 投标语言及计量单位

8.1	 投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2 	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

        - 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

        - 投标文件格式

10.1   投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、开标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

        - 资格证明文件

11.1  	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

        - 货物和服务的证明文件

12.1 	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从招标人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	 投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

        - 投标报价与投标货币

13.1   投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.2	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.3   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.4   投标价格一律用人民币填报。

13.5   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了招标人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

        - 投标保证金

14.1	 投标保证金为投标文件的重要组成部分之一。

14.2   投标人在投标时应按照招标文件商务要求中规定的形式和金额提交投标保证金。

14.3	投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.7条的规定，投标人的投标保证金不予退还。

14.4	凡未按本须知第14.2条规定随附有效投标保证金的投标,将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

14.5	未中标的投标人的投标保证金，招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

14.6	中标投标人的投标保证金，在中标投标人付清中标服务费、签订合同之日起5个工作日内无息退还。

14.7	发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标投标人未能按招标文件的规定签订合同；

（3）中标投标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

        - 投标有效期

15.1 	从开标之日起，本项目的投标有效期为90天。

15.2	在特殊情况下，招标代理机构可于原投标有效期截止之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

        - 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应按所投项目准备正本和副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。电子文件只接受PDF格式的电子文件（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2	投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或经法定代表人（负责人）正式授权的代表签字，并加盖公章、骑缝章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在投标文件中。

16.3	 除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字并在修改错漏处加盖公章，以示确认。

- Ｄ投标文件的递交

        - 投标文件的密封和标记

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1	 递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交招标代理机构。

18.3	 招标代理机构于投标截止时间前30分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

        - 迟交的投标文件

19.1 	招标代理机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

        - 投标文件的修改和撤回

20.1	 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但必须在规定的投标截止时间之前以书面通知到招标代理机构，该通知须有投标人法定代表人（负责人）或其授权代理人签字。

20.2	 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则招标代理机构将按规定不予退还投标保证金。

- Ｅ开标和评标

        - 开标

21.1	招标代理机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由招标代理机构主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

21.2 	开标时，由政府采购监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“开标一览表”的内容以及招标代理机构认为合适的其他内容。

21.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4	 唱标结束后，招标代理机构将做唱标记录，并按规定在唱标记录上签字。

        - 评标委员会

详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》。

        - 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2		 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.3		 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4 	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人（负责人）或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目完工期（服务期）超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有招标人或招标代理机构不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

        - 投标报价的审核

24.1 	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致投标人的投标保证金不予退还及投标人作无效投标处理。

24.2  （1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

        - 询标及投标文件的澄清

25.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给招标代理机构和评标委员会以提醒招标代理机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

        - 评标原则

26.1 	依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2	坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3	实行科学评估、集体决策。

        - 评标标准和办法

27.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标供应商。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：详见H评标细则。

        - 评标注意事项

28.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

28.2 	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3	在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

        - 接受和拒绝投标的权利

29.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且招标人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，招标代理机构将重新组织招标。

        - 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1   招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

30.2   中标投标人确认后，中标结果将于指定媒体上公告(详见第三部份《投标人须知〈投标人须知前附表〉》)。发布中标结果公告的同时，招标代理机构向中标投标人发出中标通知书。

30.3   未中标投标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

30.4   中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

        - 投标人对中标结果的质疑、投诉

31.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

31.2   招标人或招标代理机构应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3   投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人（负责人）或者其授权代理人签字并盖公章。

- Ｆ  授予合同

        - 合同授予标准

32.1	 按第30条规定，招标人将把合同授予此次招标的中标投标人。

        - 签订合同

33.1	招标人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2 	招标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报招标代理机构备案。

33.3   中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标人候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- G、评标细则

采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 45分 |

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体服务计划方案 | 10分 | 1.计划方案详实完整、实际可行，思路清楚，制定的服务方案能够保证项目的顺利完成，得10分； 2.计划方案较完整，可行性一般，制定的服务方案基本能够保证项目的顺利完成，得6分； 3.计划方案不够详细，可行性一般，制定的服务方案无法保证项目的顺利完成，得2分； 4.计划方案不具体且不可行，或未提供服务方案的，得0分； |
| 2 | 质量控制措施 | 5分 | 1.针对项目质量要求，制定出实现质量目标的具体保证措施，并根据工作内容、重点和难点进行分析并制定出相应的处理方法，得5分； 2.质量控制措施不明确，分析不全面的，得2分； 3.未提供质量控制措施的，得0分。 |
| 3 | 进度控制措施 | 4分 | 根据各投标人的进度控制措施是否目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强等进行对比评分： 1.进度控制措施目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强的，得4分； 2.进度控制措施目标基本明确、方法较合理可行、措施较具体、针对性较强的，得2分； 3.进度控制措施目标不明确、方法不可行、措施不具体的，得1分； 不提供，不得分。 |
| 4 | 合同管理、信息管理 | 4分 | 根据各投标人的合同管理、信息管理方法是否完善具体，措施是否得当、针对性强弱等进行对比评分： 1.合同管理、信息管理方法完善具体，措施得当、针对性强的，优得4分； 2.合同管理、信息管理方法较完善具体，措施较得当、针对性较强的，得2分； 3.合同管理、信息管理方法不具体，措施一般、针对性弱的，得1分； 不提供，不得分。 |
| 5 | 监理工作程序 | 4分 | 根据各投标人是否有清晰的工作流程图、工作准则是否能满足要求等方面进行对比评分： 1.投标人有清晰的作流程图、工作准则能满足要求的，优得4分； 2.投标人有较清晰的作流程图、工作准则基本满足要求的，得2分； 3.投标人有作流程图、工作准则不能满足要求的，得1分； 不提供，不得分。 |
| 6 | 重点难点监控措施 | 4分 | 根据各投标人的重点难点监控措施是否针对性强、措施具体、可操作性高等进行对比评分： 1.投标人的重点难点监控措施针对性强、措施具体、可操作性高的，得4分； 2.投标人的重点难点监控措施针对性较强、措施较具体、可操作性较高的，得2分； 3.投标人的重点难点监控措施针对性不强、措施不具体、可操作性不高的，得1分； 不提供，不得分。 |
| 7 | 会议制度 | 4分 | 根据各投标人建立完善的工地会议制度进行对比评分： 1.投标人建立完善的工地会议制度的，得4分； 2.投标人建立较完善的工地会议制度的，得2分； 3.投标人建立工地会议制度的，得1分； 不提供，不得分。 |
| 8 | 技术档案管理制度 | 5分 | 1.有完善档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，并采取可靠的安全防护技术和措施，保证档案的真实、完整、可用、安全的管理制度，得5分； 2.基本具备技术档案管理制度，但安全防护技术和措施不足，得2分； 3.技术档案管理制度不完善或未提供的，得0分。 |
| 9 | 技术支持和本地化全方位服务响应 | 9分 | 根据投标人在方案中是否承诺在中标后入库服务期的两年内提供7×24小时技术支持和项目现场服务；在用户提出服务需求后，是否能够及时做出响应迅速到达现场（即响应时间）并有具体措施等进行对比评分： 1.在方案中承诺提供7×24小时技术支持和项目现场服务并且派常驻人员在半小时内响应得9分； 2.在方案中承诺提供7×24小时技术支持和项目现场服务并且派常驻人员在四小时内响应得6分； 3.在方案中承诺提供7×24小时技术支持和项目现场服务并且派常驻人员在八小时内响应得3分； 无承诺的不得分。 （“响应时间”是指在项目委托人提出服务需求后，投标人从接到需求做出响应时至到达现场的时间） |
| 10 | 服务承诺 | 6分 | 对投标人作出招标文件规定以外的服务承诺进行综合评审。额外服务承诺需有针对性的具体建议措施，根据承诺的可行性、服务内容的程度及深度评审。每增加一项（类）内容，加2分，无实际意义的承诺可不加分，本项最高得6分。 注：须提供承诺函，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 55分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 12分 | 1、具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个认证证书得2分，满分为6分。 （提供证书复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分） |
|  |  |  | 2、自2015年1月1日至今完成过质量合格的房屋建筑工程 （1）获得鲁班奖的一项得6分，最高得6分； （2）获得省级质量奖的一项得2分，最高得4分； （3）获得市级质量奖的一项得1分，最高得2分； 本项最高得6分。 （提供投标人获得的荣誉奖励证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。） |
| 2 | 机构设立、运作流程、管理计划 | 4分 | 根据各投标人内部机构设置、权责分工、各个环节等是否设置有相应的机构等比较评分： （1）有规范的内部治理结构和管理制度，组织架构设计适当，组织工作程序化、标准化，对权责分工合理，各个环节设置的机构健全的，得4分； （2）有基本的内部治理结构和管理制度，组织工作基本程序化、标准化，对权责分工较合理，各个环节设置的机构不足的，得2分； （3）有简单的内部治理结构和管理制度，组织工作程序化、标准化不足，对权责分工较合理，各个环节设置的机构不足的，得1分； 其他不得分。 |
| 3 | 同类项目经验 | 15分 | 1.提供2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）的银行业金融机构工程项目监理服务业绩经验，每1项得3分，最高得15分。 2.提供2018年1月1日至今（以合同签订日期为准）的其他（银行业金融机构工程除外）工程项目监理服务业绩经验，每1项得2分，最高得10分。 本项最高得15分。 提供项目合同或中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 4 | 拟投入监理人员配备 | 14分 | 投标人提供不少于6人的专业服务项目团队名单，在服务期限内该团队80%专业技术人员保持固定： （1）提供一名高级工程师职称或注册监理工程师证书的得3分，最多得6分； （2）其他人员（上述高级工程师职称或注册监理工程师除外）每提供一个中级及以上职称证书的得2分，最多得8分。 注：提供上述人员的相关证书复印件加盖公章，还需提供社保缴纳证明（投标截止时间前三个月任意一个月的社保缴纳凭证） |
| 合计 |  | 45分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

- 第四部分  采购项目合同（参考范本）

阳江农村商业银行股份有限公司监理供应商入库采购项目

合 同 书

（服务类）

招标编号： YXCG-20230628

项目名称：阳江农村商业银行股份有限公司监理供应商入库采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：阳江农村商业银行股份有限公司

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据阳江农村商业银行股份有限公司监理供应商入库采购项目的招标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目概况

1.本项目采用公开招标方式选择3家符合要求的监理公司入库，入库监理公司根据甲方要求提供项目监理服务。

2.服务期限：3年

- 服务范围、地点及方式

1.服务范围（包括但不限于以下内容）

（1）办公区域装修或改造项目

（2）系统改造项目

（3）小额工程监理

（4）其他甲方要求提供的监理服务

2.服务地点：甲方指定地点

3.服务方式：项目监理要求以现场监理服务为主要方式进行

- 具体服务要求

（一）总体要求

1.为保证各建设任务“按期、保质、高效、节约”的完成，现依据相关规定聘请3家监理单位准入，在启动、实施、验收、运维各个阶段对甲方委派的项目整体进行全方面的监督管理，借助监理单位丰富的工程项目管理和专业技术经验，对各建设项目实施全面的、按技术线条的监督管理，通过在工程实施的全过程中对原材料、软硬件设施进行监管、对施工进度进行控制和对施工质量进行管理，保证项目建设各部分、各环节和各个子系统的质量符合相关技术要求和国家规范，保证项目工作规范开展，从而确保项目高质量、按计划完成，高效提供运维服务。

2.监理单位需针对具体的项目提供监理服务，包括但不限于工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、合同管理、文档管理、数据安全管理、知识产权管理、保密管理、文明施工及安全生产管理、项目会议组织和项目协调工作等。

3.服务总体要求：监理单位必须坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公，做好工程和项目进度和质量控制管理，协助单位完成工程任务并提供项目管理和技术咨询服务。

4.服务方式要求：以现场监理为主方式进行，监理单位应委派监理工程师按甲方要求负责整个项目全过程监理工作。

（二）监理职责

1.监理定位

（1）监理是在业主授权范围内，为启动阶段、实施阶段、验收阶段和运维阶段提供全过程监理的服务机构。

（2）监理应在国家法律法规、行业标准、技术标准、合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。坚持公正、公开、公平的监理原则，是独立的第三方。

（3）监理对国家法律、法规、行业标准、技术标准的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设质量、验收标准、实施方案等。

（4）监理负责对项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合建设单位的要求。

（5）制订公开、透明的监理工作流程，对各主要工作环节规定工作时限，对关键的工作设置检查点。

（6）监理单位应对现场监理工程师及相关工作人员行使有效管理，对监理工作人员的工作过错、失职、渎职行为负完全责任，工程监理单位应采取有效措施确保监理工作人员能够坚持公正、公开、公平、独立的监理原则。

（7）监理、建设单位以及承包人的项目管理人员共同组成监控中心升级及运维项目管理小组，一起对监控中心升级及运维项目招标实施活动中的各项工作任务进行计划、落实、监督与控制，以使项目能够实现或超过建设单位的需求和期望。

2.监理职责

（1）监理单位指被甲方委派为项目提供监理服务的中标单位，是项目监理工作的责任主体。

（2）监理独立开展项目管理工作，对项目负责，其职责包括：遵循国家相关法律法规，对项目合同进行管理并落实合同相关事项，执行项目管理小组的决定，监督各子项目承包人严格遵循合同、协议的约定开展工作，严格控制项目三要素（质量、进度、成本）以保证项目按质如期完成，审核和控制工程变更，管理项目文档和资料等。

（3）负责制订项目整体的监理工作计划，保持与项目各相关方的沟通畅通，监理工作计划和监理实施细则要体现建设单位、承包人各方合理、合法的要求。工程监理单位的监理工作计划和监理实施细则需经建设单位审批方可执行。

（4）坚持公正、公开、公平的监理原则，在国家法律法规、行业标准、技术标准、项目合同、设计文件和各种约束性文件规定的范围内独立开展监理工作。

（5）对国家法律、法规、行业标准、技术标准在项目中的适用性全面负责，监理应以此为依据审核系统建设子项目的项目计划、采购计划、安装实施方案等。

（6）制定项目建设总体监理计划，制定各子项的监理计划，提交建设单位审批。

（7）监理负责对子项目进行质量、进度、成本控制，负责合同管理、信息管理，在项目各有关方之间进行协调，保持关系融洽顺畅，确保项目的质量、进度、成本符合建设单位的要求。

（8）建立完整的项目建设验收标准和验收流程、设备存放管理规定、设备运输安全管理措施等规章制度，执行并提交过程记录。

（9）建立现场管理控制流程，编制各子项的现场测试方案和表格模板。

（三）监理服务内容

监理单位必须至少完成以下服务：

1)协助开展项目方案的深化设计，到前端点位进行现场勘察；

2)督促双方做好施工前的准备工作；

3)对建设全过程实现施工工程监理；

4)对其核心工程实施重点监理；

5)对项目承建方提供的材料、设备性能指标及产品厂家供货证明函等进行严格审核，列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品需审核CCC认证函和产品外部加施的认证标志；

6)对承建方负责采购的设备、材料按合同规定的标准进行检验验收；

7)工程施工前，对其施工方案进行审核；施工中，对其工程质量进行跟踪控制；完工后，对其工程质量进行检测并提交质量报告；

8)对项目的资金使用情况进行监控，严格控制项目变更部分的成本；

9)对根据实际情况，确需变更原设计方案的，提出审查意见，获批准后，监督执行；

10)审查项目系统及竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交；

11)根据业主方对需求的改变，能够结合工程合理地提出更改方案，并实现与承建方的良好沟通；

12)检查、督促施工工程进度；

13)组织、督促、检查本项目工程的总体竣工验收；

14)监督检查项目承建方对培训和售后服务工作的承诺、措施与落实；

15)整理和检查全部文档；

16)项目运维期的质保维护过程跟踪、运维服务考核等运维监理工作。

（四）项目建设期监理工作要求

1）监理单位应依照相关标准以及甲方制定的各项需求，以甲方的项目利益为目标，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法等相关原则，为甲方提供监理服务。

2）监理单位应对甲方委派的建设项目提供从合同签订之日起至项目全部通过最终验收之日止的全过程监理服务，监理单位应在合同签订之日起10个工作日内根据建设任务分别提交完整的监理方案。按具体的监理内容又可分为：工程质量控制、工程进度控制、工程投资的控制、合同的管理、文档的管理、数据安全的管理、知识产权的管理、保密管理和文明施工与安全生产管理等。

3）具体监理任务的主要工作包括但不限于以下内容，描述如下：

1.质量控制

（1）深化设计的质量控制

1）协助用户审查和确认乙方的深化设计方案；

2）审查和确认乙方的总体技术方案，并提交相应审核报告；

3）审查和确认乙方的组织实施方案；

4）审查和确认乙方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5）审查和确认乙方的测试计划；

6）审查和确认乙方的工程进度计划；

7）确定项目质量控制的关键节点。

（2）工程实施的质量控制

1）监督集成商执行项目实施质量计划；

2）督促、检查集成商严格按工程承建合同、国家工程技术标准、施工规范进行项目实施；

3）检查工程采用的主要设备及关键材料是否符合工程量清单或标书所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格核查主要设备、材料的原产地证明、出厂合格证明；

4）在项目实施现场对实施情况进行旁站、巡视等监理工作，对工程质量情况进行跟踪；

5）及时发现项目实施中的质量问题并提出专项监理报告；

6）审核提交的工程实施进度月表，控制工程总进度；

7）核查项目实施过程中的主要部位环节，督促进行隐蔽工程的随工复查验收、分项工程验收和工程竣工初步验收，并对此给出书面意见；

8）核定工程分阶段完成情况，审核集成商进度报表及付款申请，签发工程付款凭证。

（3）技术培训的质量控制

1）审核确认乙方的培训计划；

2）监督乙方实施培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）审核确认乙方的培训总结报告。

2.进度控制

1）审核乙方的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对工程实施进度进行实时跟踪，并要求乙方对进度计划进行动态调整，以确保工程的阶段和总体进度目标的实现；

3）组织召开进度协调会议，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要；

4）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促乙方尽快采取措施。

3.投资控制

1）通过对工程实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助用户做好工程支付预算的流量表，及时向用户提供项目质量和工程进度审核结果，以使付款进度能够与工程质量和工程进度结合起来。

4.合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保乙方按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

4）对工程暂停、复工等事宜进行审核确认；

5）根据合同约定，审核乙方提交的付款申请，签发付款凭证。

5.文档管理

1）协助用户做好档案的管理，包括项目文件材料的收集、整理和归档等；

2）做好项目建设监理日志、周报、工作简报及项目大事记；

3）做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；

4）管理好实施期间各类技术文件、合同、协议等；

5）做好各阶段的监理文档（监理规划、监理工作实施细则、专题监理报告、验收监理报告及监理工作总结报告等），并按时提交给用户；

6）组织阶段性项目总结；

7）督促、检查乙方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作，并保管各乙方提交的技术文件；

8）各种文档的审查工作。

6.数据安全管理

协助用户对项目建设过程中所涉及的敏感数据和资料进行保护，防止被非授权使用。

7.知识产权管理

1）协助用户对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，防止被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在项目建设中出现违反知识产权的行为。

8.保密管理

1）对建设项目的设计方案、施工方案以及所有施工过程资料和信息负有保密责任，未经用户许可不能外泄。

2）乙方对履行本合同期间知悉的采购人秘密负有保密责任，且乙方的保密责任不因本项目合同的终止而终止。

3）乙方不得向任何第三方透露采购人工作人员的信息。

4）未经甲方同意，乙方服务人员不得擅自记录、复印、拍摄、摘抄、收藏甲方单位的任何文件资料和信息，不得随意翻阅与工作无关的文件和资料，严禁将甲方单位内部会议、谈话内容泄露给第三方。

5）严禁私自下载、拷贝甲方计算机内的信息资料，不得擅自携带甲方记载工作内容的硬盘、软盘和打印资料外出；严禁将工作中使用计算机储存的敏感内容、内部程序、口令、密码等泄露给无关人员。

6）在对外部门、单位交流中，不得泄露和发表涉及甲方工作秘密的技术文档和论文。

7）不得带领无关人员进入办公场所。

8）乙方工作人员如离开甲方工作岗位，不得泄露从甲方处所知悉的资料信息。

9.文明施工、安全生产管理

1）负责监督施工单位按照国家规定进行文明施工；

2）负责监督施工单位按照国家消防部门规定配备足够的消防设备；

3）负责检查和审核施工单位安全生产管理制度的完整性、可行性；

4）协助和督促施工单位根据施工现场情况和环境制定安全施工措施，建立安全生产保障体系；

5）负责监督施工过程中的用电、用火、用水安全及防盗、防破坏等措施的执行；

6）对高安全风险的施工项目或环节，必须要求施工单位指定周密的安全施工方案并经监理审核签字后，在监理的现场监督下方可实施；

7）负责监督、检查和管理施工现场环境，保障施工现场卫生、整洁、有序。

10.项目会议

为保证监理工作的开展和实施协调，监理单位可组织必要的会议来保证：

1）项目协调会；

2）项目现场会；

3）项目周例会；

4）项目专题研讨会；

5）项目问题通报会；

6）项目阶段及最终验收会。

监理单位还应积极参加以下会议：

1）项目专家论证评审会；

2）项目阶段工作总结会。

11.组织协调

1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

3）采用信息化手段，如信息化工程监理管理平台软件对项目进行监理，提高业主单位、承建单位、监理单位等项目各参与方的沟通效率。

(四)监理机构及人员要求

乙方应组建项目监理机构，该工程监理机构必须满足以下要求：

1）建立建设监理组，负责整个工程的全程监理工作。

2）实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

3）项目监理要求以现场监理服务为主要方式进行。

4）总监理工程师和监理工程师必须具备与接受委派的项目类似的工作经验。

5）在项目建设期派遣1名以上监理工程师提供现场服务, 在相应阶段安排足够的监理工程师到场开展工作。

（五）监理单位投入工具要求

针对建设项目，监理单位需提供必要的办公设备（电脑及办公软件、数码相机、资料文件柜）、办公汽车和检测设备。

（六）监理服务考核要求

委托人对监理开展相关工作实行严格的服务质量考核办法，对其工作质量进行评价考核监督。

（七）合同签订和安全保密协议要求

甲方承诺按照合同模板要求签订项目采购合同和保密协议。

- 准入及退出机制

服务期间，甲方将根据基建工程管理实施细则等相关制度规定，对承接监理服务项目的入库公司进行综合评分考核，考核内容包括服务效率、服务态度、技术水平、服务质量等，考核不通过的将解除合作协议，解除合作协议的2年内不再列入准入名单。如入库公司数量减少，甲方可邀请替补公司入库或通过招标方式重新选取其他较优者作为替换机构。同意替补入库的，须按原招标文件、投标承诺与招标人签订合同，合同期限为自替补入库合同生效之日至本项目合同期满之日。

- 入库后监理公司的选用

1.甲方可根据具体工程项目特征及需求，通过采取低价优先（询价）、循环派单、综合评价等一种或多种方式，从入库公司中确定具体工程项目监理服务实施单位。

2.具体实施单位原则上优先选择入库公司，但甲方可保留根据工程项目实际情况，综合考虑其服务能力、价格水平、业绩等相关指标，择优使用入库公司以外的供应商提供服务的权利。

3.特别说明：本项目甲方对入库监理公司获得的项目数量及金额不作任何承诺或保证。即甲方不保证有足够的拟派任务以满足所有入库监理公司获得均等的项目承包机会。

- 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自 2023 年     月至 2025 年     月止。

- 监理服务费用及付款方式

1.具体工程项目监理服务费用：由甲方与监理单位根据具体的委托项目进行协商确定。

2.付款方式：银行转账。监理公司完成单个委托项目后由甲方向其付费，付费方式由双方另行约定，须向甲方出具合法有效完整的完税增值税专用发票及凭证资料后进行支付结算。

- 知识产权产权归属

乙方应保证项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 保密

甲方：

1.保密内容：乙方提供给甲方的交付文档及甲方对在监理合同执行期间知悉的乙方商业秘密；

2.涉密人员范围：项目参与人员；

3.保密期限：永久；

4.泄密责任：甲方违反保密义务，给乙方造成损失的，由甲方负责承担乙方损失。

乙方：

1.保密内容：在项目实施期间乙方获取的所有内部资料及乙方知悉的甲方的内部信息；

2.涉密人员范围：项目参与人员；

3.保密期限： 永久 ；

4.泄密责任：除按照有关规定追究乙方单位及个人经济上的赔偿责任外，有权提请司法机关追究有关人员及单位的法律责任。

- 违约责任与赔偿损失

1.甲乙双方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给对方造成的经济损失。

2.甲方如果向乙方提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。

3.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

4.因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。

5.乙方对承建方拒不听从监理意见而违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。

6.乙方在项目实施期间出现以下行为或情况，需承担相应的违约责任，并按合同总价10％的金额向甲方支付违约金。

（1）乙方收受礼金

（2）泄露项目信息

（3）擅自更换监理人员；

（4）甲方按照乙方的建议开展工作导致项目成本增加、质量下降、延期等情况。

7.由于财政资金拨款不到位或乙方原因而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延误工期的理由。

8.乙方不得参与或成为甲方委派项目的建设服务供应商，如有违反则应当承担违约责任，监理合同即行终止。

9.本项目所配备监理人员需专职服务于本项目，不得兼职，如甲方发现监理人员不按监理合同履行，甲方有权要求乙方限期更换监理人员，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

10.乙方违反监理合同、招投标文件等相关约定，未能达到约定的监理服务标准，甲方书面提出整改通知，每提出一次，乙方须向甲方支付项目合同总价1%的违约金，甲方有权从尚未支付给监理人的项目合同金额中直接扣除，累计提出3次，甲方有权单方面终止项目合同。违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权进一步追偿。

11.任何一方违反监理合同所规定的义务，除监理合同另有规定外，违约方应按合同总价10％的金额向对方支付违约金。

12.乙方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因乙方过失而造成了经济损失，应当按以下办法承担责任，向甲方赔偿损失：赔偿金=直接经济损失×监理合同总额比率（2.1%）。

13.如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于 3个工作日内答复对方，并于10 个工作日内支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

14.对所监理范围内的项目，如项目生命周期环节中，在里程碑阶段（合同验收、第三方测评和竣工终验评审）中,若连续2次不能通过专家评审，乙方应按项目监理合同金额的百分之五向甲方支付违约金。

15.任何一方违反监理合同所规定的保密义务，违约方应按监理合同总价的 10 %支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

16.违约金不足弥补守约方损失的，违约方仍应补足赔偿守约方的损失。

17.上述违约金、赔偿金等金额可从监理合同金额中直接扣除。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，招标代理机构执壹份，监管部门   份。

甲方：	乙方：

法定代表人/负责人：	法定代表人/负责人：

委托代理人：	委托代理人：

地址：	地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	帐号

电话：	电话：

日期:                                    日期:

- 第五部分投标文件格式

- 资格审查封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（资格审查文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

              - 自查表

- 资格性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人资格要求 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 投标人须具有有效的工程监理专业甲级资质 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 近3年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）具有不少于2个金融机构工程项目监理服务业绩经验 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年（自投标之日起往前顺推）在经营活动中没有重大违法及行政处罚记录。（提供《承诺函》，格式自拟） |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人、彼此存在投资与被投资、控股、管理关系的、或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不被接受作为同时参与本项目的投标人。（提供《承诺函》，格式自拟） |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）资格审查文件要求提交的有效证明文件

项目编号:

项目名称：

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、无重大违法记录声明函；

3、相关资质证明文件：

4、………

提供招标文件要求的资格证明文件复印件加盖公章。

- （二）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                         ）（项目编号：            ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

              - 投标文件商务及技术部分

- 商务及技术封面格式

1、投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册。

2、文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。

投标文件（□正本、□副本）

（商务及技术文件）

项目编号：

项目名称：     采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

- 符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 服务期限须满足要求 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按招标文件要求 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见投标文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （二）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我       （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司组织的（项目名称：                      ）招标（项目编号：            ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- 附件一：投标函

致（招标人名称）           ：

根据贵方就项目名称，由投标人填写    的投标邀请（项目编号:            ），我方正式响应投标并提交投标文件    份正本和    份副本，电子文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

4、投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、本次投标自开标日起有效期为90天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被贵方不予退还。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

- 附件二：开标一览表

项目编号:

项目名称：

| 项目编号 | 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “开标一览表”（加盖公章并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件三：商务条款偏离一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 附件四：技术条款偏离一览表

- 实质性条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| .... |  |  |  |  |

备注：

- 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与技术服务要求中的条款描述不一致的以技术服务要求中规定的为准。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 重要条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 6 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| .... |  |  |  |  |

备注：

- 投标人必须对应招标文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与技术服务要求中的条款描述不一致的以技术服务要求中规定的为准。

- 投标人需根据第五章 要求提供相关的证明材料，并将评审项内容在证明材料中所对应的位置清晰标明，列明所在页码，以便评委评审。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

- 一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：1、响应：即指满足；偏离分为正偏离和负偏离，优于招标文件要求的为正偏离；劣于招标文件要求的为负偏离，即不满足。若完全满足无偏离说明，可在偏离说明处应答“完全满足招标文件合同、技术条款中非★、▲条款要求”。

2、若不填写该表，则表示完全满足合同、技术条款中非★、▲条款的要求。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件五：同类业绩一览表

项目编号:

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 中标金额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件六：中标服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司：

针对贵方组织的（项目名称：                   ）招标（项目编号:           ），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵方有权重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

  - 附件七：投标人提交的其它商务和技术资料

项目编号:

项目名称：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权代理人身份证复印件，并与招标代理机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，招标人或招标代理机构可不予作答。